ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

| ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ |
| --- |
| Направление | «Моя территория» |
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | «Лицо» нашего села |
| СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен, реализуется, реализован) | Заявлен |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | Оформить площадь перед автовокзалом села. Придать данной территории красивый и презентабельный вид. Соорудить фонтан в центре площади. |
| АКТУАЛЬНОСТЬ В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел | Через площадь перед автовокзалом проезжает много людей, и поэтому мы бы хотели, чтобы у них сложилось хорошее впечатление о нашем селе, а так же, чтобы они получили краткую и полезную информацию о нём. |
| ЦЕЛЬ Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности вашего проекта. Цель: воспитание патриотизма у молодежи Цель: Строительство детской площадки во дворе дома 56 на ул. Чкалова | Эстетическое оформление площади перед автовокзалом, т.е. сделать территорию автовокзала более презентабельной и оживить пустые места. |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | Действие: | Период выполнения: | Ответственные: |
|  | Собрать информацию и фотографии для создания баннеров | 25 марта – 28 марта | Фокина К., Казачкова Ю. |
|  | Составление сметы | 25 марта | Ермаченко А. |
|  | Создание модели | 28 - 29 марта | Ермаченко А. |
|  | Составление презентации | 30 -31 марта | Фокина К., Казачкова Ю. |
|  | Согласование встречи с представителем власти села | 1 - 3 апреля | Сорокина К., Матыко В. |
|  | Встреча с главой села | 1 - 3 апреля | Ермаченко А., Матыко В. |
|  | Реализация проекта | Май - август |  |
| ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Даты начала и окончания проекта. | Март - август |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. Например, студенты СФУ 1-2 курса занимающиеся спортом, 300 человек | Жители села, района, края. |
| РЕЗУЛЬТАТ Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? Например, Построена детская площадка (50 кв. м), : 400 человек стали зрителями мероприятий, 50 молодых людей приняло непосредственное участие в реализации проекта, опубликовано 10 информационных заметок в СМИ 1000 участников в группе vk.com | 1)Люди проезжающие мимо села, получают полезную информацию, о нем. 2)Участники проекта так же узнали что-то новое о селе. 3)Обустроенный вид автовокзала. 4)10 учащихся приняли участие в реализации проекта. |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Красноярский край ,Новоселовский район ,село Новоселово |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Село Новоселово, автовокзал. |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |
| Всё то, что можно приобрести: товары, вещи, материалы | Цена | Количество | Общая стоимость |
| 1 Саженцы (сирень) 2 Саженцы (рябина) 3 Краска (нитроэмаль) 4 Доски (сосна, 45*105) 5 Цемент 6 Баннеры 7 Рассада петуний 8 Насос для фонтана 9 Гравий | 800 700 150 65 250 300 30 3000 500 | 2 шт. 4 шт. 7 шт. 36 пог.м. 150 кг. 3 шт. (12 кв.м.) 100 шт. 1 шт. 1 т. | 1600 2800 1050 2340 750 3600 3000 3000 500 |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) | Согласование с главой села |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ (Кадровые, материальные и др.) | Кадровые |
| СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА Сколько, по Вашим подсчетам, всё это стоит: имеющаяся сумма, запрашиваемая сумма | Общая сумма: 18640 |
|  | Имеющаяся сумма: 0 | Запрашиваемая сумма:18640 |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |
| Кто является куратором Вашей команды? | Ф.И.О. | Кох Любовь Адольфовна |
|  | Телефон | 89082058649 |
|  | Е-mail | Koch – new@mail.ru |
|  | Ссылка на профиль в социальной сети VK | Id28417472 |
|  | Место работы/учебы | Новоселовская СОШ №5 |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею | Фокина К., Матыко В. |
| Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды и их функционала в проекте | Казачкова Юля – секретарь Фокина Карина – оформитель Матыко Вероника – связь с общественностью Ермаченко Анжелика – заместитель куратора Сорокина Кристина – связь с общественностью |

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта.